แนวทางการบริหารจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๖ บัญญัติว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” และหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทอื่น ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ขึ้น นับตั้งแต่การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ”

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ให้การแนะนำและคำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน          ในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และฐานข้อมูลด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร ทั้งระดับนโยบายรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงใช้สำหรับการติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับกรอบทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า จำนวน 878 คน เพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามนำเข้าและ

/ปรับปรุงสถานะ...

-2-

ปรับปรุงสถานะข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระบบข้อมูลกลาง (INFO) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล (e-Plan) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ รวมถึงข้อมูลความต้องการและปัญหาของประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณภัย ฯลฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- วัตถุประสงค์

2.1 การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระบบ   ข้อมูลกลาง (INFO) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล (e-Plan) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น (ระบบ CCIS และระบบ SIS) ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ การจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการให้การช่วยเหลือประชาชนได้ตรงต่อความต้องการ

2.3 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาการจัดทำคำขอ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนรัฐบาลสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร

2.4 ประชาชนมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นในการติดตามข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางในการเสนอแนะความต้องการ หรือใช้ในการตรวจสอบสถานการณ์ยืนยันเพื่อใช้สิทธิ เช่น 
เบี้ยยังชีพ

- เป้าหมาย

3.1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการวางแผน การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร

3.2 ส่วนราชการสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณของส่วนราชการ รวมถึงการจัดทำคำของบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3 ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับบริการหรือการจัดบริการสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการช่วยเหลือประชาชน

- สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ/หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 
โดยผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

/6. เกณฑ์การ...

-3-

- เกณฑ์การจัดสรร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรจำนวนบุคลากรที่จะจ้างเหมาบริการให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่ง โดยแต่ละแห่งจะได้รับจัดสรรตามปริมาณงานและความจำเป็นในการปรับปรุงฐานข้อมูล (รายละเอียดปรากฏบัญชีแจ้งข้อมูลการจ้างเหมาบริการฯ)

- การบริหารโครงการ

  - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  - ท้องถิ่นจังหวัดสามารถกำหนดหรือปรับเกลี่ยจำนวนบุคลากรที่จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ได้ โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตามขอบเขตการจ้างงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ/หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ตามปริมาณงานและความจำเป็นในการปรับปรุงฐานข้อมูลในแต่ละพื้นที่

- ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูล

| ชื่อระบบฐานข้อมูล | การปรับปรุงสถานะข้อมูลด้าน... |
| --- | --- |
| 1. ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) | แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน/ประปาหมู่บ้าน/สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อปท. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) สถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่าย) ของ อปท. รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (L-Tax) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ สินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.0 |
| 2. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ | > ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยยังชีพคนชรา, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 3. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ระบบ CCIS และ SIS) | ตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) รายละเอียดตามหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 158 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (ให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับการจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณเป็นลำดับแรก) |
| 4. ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ | - แผนอัตรากำลัง 3 ปี - โครงสร้างของส่วนราชการ ชื่อตำแหน่งและระดับของข้าราชการ อัตราว่างและการยุบเลิกตำแหน่ง - คำสั่งต่าง ๆ เช่น เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน เปลี่ยนสายงาน โอนย้าย |
| 5. ระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนและประเมินผล (e-Plan) | - การติดตามข้อมูลสถานะของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - การติดตามการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ - การติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ สถจ. - การลงค่าพิกัดโครงการประเภทถนนและแหล่งน้ำของ อปท. |
| 6. ระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ | - การปรับปรุงฐานข้อมูลของ อปท. ด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการปรับปรุงฐานข้อมูล อปท. ภายในเขตพื้นที่จังหวัด และข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล |

/9. การควบคุม...

-4-

- การควบคุมการดำเนินงาน

  - ให้ท้องถิ่นจังหวัดกำหนดเป้าหมาย ปริมาณงานและผลงานที่ต้องการ เพื่อมอบหมายให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ โดยพิจารณาจากรายชื่อฐานข้อมูลตามข้อ 8 นำมาจัดลำดับความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงฐานข้อมูล เรื่องใดก่อนหลัง เพื่อใช้ในการควบคุมงาน

  - ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดขอบเขตการจ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลฯ และรายการที่กำหนดตามข้อ 8 โดยให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่สมควร เช่น รายสัปดาห์ ราย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง หรือรายเดือน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดทำรายงานการปรับปรุงสถานะฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 10 ของเดือน (ตามแบบรายงานที่ สถ. กำหนด) และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ที่แสดงผลการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตามขอบเขตการจ้างงานเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

**********************